Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr II/15/06 z dnia 10.03.2006 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI DO WIELOLETNIEGO

PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2007 - 2013

| Lp. | Nazwa zadania |  | Czas realizacji | Nakłady do poniesienia w tysiącach zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Środki zewnętrzne do pozyskania z ZPORR, Budżet Państwa | Uwagi |
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNO- SANITARNA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogdany | 2007 3,2 km 110 |  | 640 | 480 |  |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Biedkowo | 2008 4,3 km 90 |  | 860 | 645 |  |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Drewnowo | 2009 1,7 km 90 |  | 300 | 225 |  |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej W. Wierzno- N. Sadłuki | 2010 5,0 km 90 |  | 1000 | 750 |  |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej Baranówka | 2011 2,0 km 90 |  | 400 | 300 |  |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jędrychowo | 2012 4,3 km 90 |  | 860 | 645 |  |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej Krzyżewo | 2013 4,0 km 90 |  | 800 | 600 |  |
| 8 | Budowa wodociągu wiejskiego Baranówka- Jędrychowo | 2007 4,0 km 110 |  | 280 | 210 |  |
| 9 | Budowa sieci wodociągowej Drewnowo- W. Wierzno i Krzyżewo | 2007 Krzyżewo- 0,8km; W. Wierzno 1,2km; Drewnowo 1,2km 90 |  | 240 | 180 |  |
| INFRASTRUKTURA DROGOWA |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Modernizacja drogi gminnej Drewnowo- skrzyżowanie z drogą powiatową | 2008 1,5km |  | 230 | 172 |  |
| 11 | Budowa ulicy Os. Słoneczne + chodniki | 2009 1,4 km |  | 270 | 200 |  |
| 12 | Remont drogi gminnej Jędrychowo- Włóczyska | 2008 |  | 70 | 35 (ochrona gruntów rolnych) |  |
| INFRASTRUKTURA- ODPADY |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rekultywacja składowiska | 2010 |  | 400 | 300 |  |
| 14 | Segregacja odpadów + kompostowanie | 2013 |  | 150 | 112 |  |
| INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA I ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Budowa linii sieci ciepłowniczej | 2011 0,8 km; 30szt. węzły |  | 700 | 525 |  |
| 16 | Budowa magazynu słomy przy kotłowni miejskiej pow. 890m2, kubatura 7550m3 | 2012 pow.890 m² kubatura 7550m³ |  | 680 | 510 |  |
| 17 | Termomodernizacja budynku przy ul. Młynarskiej 5 | 2009 |  | 520 | 390 |  |
| 18 | Termomodernizacja Ośrodka Kultury ul. Osiedle Słoneczne 16 | 2010 |  | 380 | 285 |  |
| INFRASTRUKTURA OŚWIATOWO- KULTURALNA |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół | 2011 |  | 350 | 262 |  |
| 20 | Budowa „Mariny” Przystosowanie mola do jachtingu | 2012 |  | 470 | 352 |  |
| 21 | Zagospodarowanie plaży miejskiej i nabrzeża | 2008 |  | 210 | 157 |  |
| 22 | Zagospodarowanie parku i uzupełnienie zieleni | 2009 |  | 50 | 25 |  |
| 23 | Ścieżki rowerowe | 2009 |  | 60 | 45 |  |
| 24 | Obiekt sportowy (stadion miejski) | 2007 |  | 150 | 110 |  |
| 25 | Fromborskie Centrum Kultury Plac Górników Plac Operacji 1001 Rynek (chodniki) | 2013 |  | 340 | 260 |  |